Divizija Sustavi u energetici (PS Division), lipanj 2012., TS Palaj

Završena rekonstrukcija trafostanice

TS 110/35kV Palaj vrijednosti 7 milijuna eura

TS Palaj je trafostanica koja napaja rudnike koji osiguravaju sirovinu za TE Kosovo A i TE Kosovo B

Opseg ABB-ovog posla je izgradnja:

• novog 110 kV dalekovoda u duljini 2 km

• 110 kV GIS postrojenja s 3 trafo i 3 vodna polja

• jednog novog energetskog transformatora

• nove zgrade sa:

-  35 kV GIS postrojenjem

- AC/DC razvodom

- ormarima 110 kV zaštite i upravljanja te SCADA-e za nadzor i upravljanje.

Zahtjev investitora je bio izgradnja svega navednenog na prostoru stare postojeće trafostanice s minimalnim isključenjem.

Posao je uspješno završen u roku od jedne godine i jedino isključenje prema potrošačima je bilo u trajanju po 3 sata prilikom prespajanja potrošača na novo 35 kV GIS postrojenje.

Za uspješno završen projekt zaslužna je ekipa koju je predvodio Koprivnić: Kelava, Divković, Gobić i Planinić.

Povežite se s PS-ovcima --->

|  | Mersiha Velic Communication Manager Communication Ulica grada Vukovara 284 10000, Zagreb, Croatia, HR Phone: +385 1 2580 874 Telefax: +385 1 6195 111 Mobile: +385 91 2383 502 email: mersiha.velic@hr.abb.com |
| --- | --- |